DHOL : GESTION DES APPROVISIONNEMENTS (R476/R477)

Extrait de la Recommandation R 476

" 5 | 3 - Coordination des différents acteurs par un meilleur échange d’informations

Pour les chantiers soumis à coordination SPS   Préalablement au démarrage du chantier, le coordonnateur SPS élabore le PGCSPS. Simultanément, le coordonnateur SPS préétablit un Document Harmonisé d’Organisation des Livraisons en Sécurité sur Chantier (DHOL) qu’il annexe au PGCSPS.  Ce document précise le cadre des opérations de livraison sur le chantier pour toutes les entreprises intervenantes.

Le client (l’entreprise du BTP) établit son PPSPS et renseigne le DHOL à partir de l’inspection commune par les informations qui lui sont propres, et avant la livraison…….

Avant la livraison, les clients (entreprises du BTP) envoient à leurs fournisseurs le DHOL actualisé. Fin d’extrait de la R476

Date XX/XX/2026 :                 Chantier :                                                                                                                                                 CSPS : catégorie 2

V/Réf : …………………………………………………………... /A l’attention de Monsieur ……………………………………………………...

N° Opération : …………………….

ANNEXE P.G.C.S.P.S – DHOL

Opération :

Maître d'Ouvrage

Architecte Maître d’œuvre – Conception – Réalisation

Économiste

| Date | Indice version | Objet de la mise à jour | Objet de la mise à jour |
| --- | --- | --- | --- |
| …/ 01/2026 | 0 | Création du document | Création du document |

Partie à remplir par le CSPS en concertation avec le MOE (document non exhaustif)

| Partie à remplir par le CSPS en concertation avec le MOE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L’adresse du chantier |  |  |  |  |
| Coordonnées GPS |  |  |  |  |
| Contraintes des jours et les horaires de livraison |  |  |  |  |
| Les personnes à contacter (réceptionnaire) : | Nom : | N° de téléphone : |  | Coordonnées : |
| Moyens mutualisés de levage et manutention (cf. PGCSPS) |  |  |  |  |
| Autres renseignements utiles (contraintes administratives...) |  |  |  |  |
| Les consignes de sécurité du chantier incluant les consignes de secours et de circulation, les modalités d’accès et de stationnement |  |  |  |  |
| Le plan du chantier précisant le lieu des vestiaires et des sanitaires, | PIC versé en annexe |  |  |  |
| L’accès et la sortie (PIC) |  |  |  |  |
| Les voies de circulation (PIC) |  |  |  |  |
| La définition des lieux de livraison et des zones de stockage (Recette à matériaux, zone délimitée au sol...), |  |  |  |  |
| • Les dimensions de l’aire de déchargement disponible afin de stabiliser le camion, |  |  |  |  |
| • La nature et la résistance du sol (cf. guide INRS ED 6107) |  |  |  |  |
| • La charge utile des recettes à matériaux |  |  |  |  |
| • La distance de la zone de déchargement à l’axe du camion, dans le cas de l’utilisation d’une grue de chargement |  |  |  |  |
| • Les appareils de levage et engins de manutention qui seront utilisés le cas échéant pour décharger le véhicule, |  |  |  |  |
| Signalisation des situations de coactivité, ou points sensibles |  |  |  |  |
| Signalisation des lignes électriques aériennes et réseaux dans un périmètre de 50m autour des voies de circulation et des zones de stockage |  |  |  |  |
| Hauteur à respecter (emplacement portique, gabarit) |  |  |  |  |
| Caractéristiques admissibles sur le chantier du véhicule (gabarit, P.T.A.C.) |  |  |  |  |
| Quais de déchargement |  |  |  |  |
| Autres renseignements utiles pour l’organisation des livraisons en sécurité. |  |  |  |  |
| Partie à renseigner par l’entreprise du BTP |  |  |  |  |
| Nom de l’entreprise |  |  |  |  |
| Nom du réceptionnaire |  |  |  |  |
| Coordonnées du réceptionnaire |  |  |  |  |
| Plages horaires de livraisons |  |  |  |  |
| Présence chef de manœuvre ¨ | □ oui □ non |  |  |  |
| Distance et hauteur maxi de la zone de déchargement au camion | □ …...d (m) □ …h(m) |  |  |  |
| Conformation charge utile de la recette à matériaux | (Schéma du lieux pose charges) |  |  |  |
| Appareil de levage utilisé pour l’opération et type | □ grue de chargement □ appareil propre au chantier □ appareil à la charge du fournisseur |  |  |  |
| Autres renseignements utiles |  |  |  |  |

Les matériaux et éléments de construction suivants sont exclus de cette recommandation :

- Les produits en vrac et non conditionnés (enrobés, sable, ciment, gravillons, pierres concassées, terres apportées...) ; Le déchargement de produits en vrac fait l’objet de la publication INRS ED 762 « Bennage en Sécurité »

- Le béton prêt à l’emploi (B.P.E) Le B.P.E est livré lors d’opérations spécifiques spécialisées. Il est donc exclu du champ de la recommandation comme les produits en vrac (cf. §2). Par ailleurs il est visé par la recommandation R453 relative aux risques électriques lors des opérations de livraison

-  Les éléments en béton de grandes dimensions ; Ils sont visés par la recommandation R 362

-  Les éléments livrés par transport nécessitant un convoi exceptionnel. Ils sont visés par une réglementation et une organisation spécifiques.

LIVRAISONS DES DIFFÉRENTS MATÉRIAUX : tableaux ci-dessous à verser en annexe du PPSPS par chaque entreprise

LÉGENDE

TN :  tous niveaux

P : Passerelle : pour murs coulés en place et

PL : Platelage pour pré murs

RAM : Recette A Matériaux

P.E.P.C : Plateforme Élévation de Personnes et de Charges

MESA : Mise En Service Ascenseur

A  compléter par le MOE avec conseils CSPS

Avant démontage grue à tout

Après démontage grue tour / P.E.P.C

Après démontage P.E.P.C / MESA

BASE INRS ED 6186 - Annexe : Estimation  des Quantités de fournitures, matériaux, matériels – « petits volumes »

Chantier de logements collectifs – second œuvre – hors bardage, et étanchéité – Pour 1000 m2 de plancher

| Lot | Désignation | Quantités pour 10 logts soit 1000m² | Unité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Conditionnement transportable | Nombre de colis | Poids des colis(kg) | Poids moyen (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GROS ŒUVRE Maçonnerie (Voir note n° 13) | Caisse à outils Prolongateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ragréage murs, plafonds, escaliers, | 1 | M² |  |  | Sacs, seaux |  |  |  |
|  | Ragréage balcons |  | Ens. |  |  | Sacs, seaux |  |  |  |
|  | Seuils Appuis fenêtres et portes fenêtres | 1 | Ens. |  |  | Ensemble |  |  |  |
|  | Rebouchage planchers colonnes montantes plomberie VMC |  | Ens. |  |  | Ensemble |  |  |  |
|  | Cuvelage fosse ascenseur | 1 | Ens. |  |  |  |  |  |  |
|  | Matériels divers Go | 1 | Ens. |  |  | Ensemble |  |  |  |
|  | Ragréage parties communes | 1 | M² |  |  | Sacs, seaux |  |  |  |
|  | Ragréage escalier | 1 | M² |  |  | Sacs, seaux |  |  |  |
|  | Reprise sous-sol | 1 | Ens. |  |  | Sacs, seaux |  |  |  |
|  | Montage parpaings sous-sols | 1 | M² |  |  |  |  |  |  |
|  | Petit échafaudage | 1 | Ens. |  |  |  |  |  |  |
|  | Sac colle ou ciment | 1 | Ens. |  |  | Sacs, seaux |  |  |  |
|  | Résine |  | M² |  |  | Seaux |  |  |  |
|  | ………………………………………... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIRL Audinnov ou équivalent |  | Ens. |  |  | Ensemble |  |  |  |
| Repliement matériel | Évacuation potelets et lisse+ plinthe |  | Ml |  |  | Paniers |  |  |  |
| Total maçonnerie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lot | Désignation | Quantités pour 10 logts soit 1000m² | Unité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Conditionnement transportable | Nombre de colis | Poids des colis(kg) | Poids moyen (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Étanchéité | PC potelets + filets+ tubes lisse H+ extincteurs |  |  |  |  | Palettes filmées |  |  |  |
|  | Tines de pare vapeur primaire |  | M² |  |  | Palettes filmées |  |  |  |
|  | Panneaux vêtures Alucobond (5,5kg/m²) |  | M² | 35kgs |  |  |  |  |  |
|  | Rouleau pare-vapeur |  | M² |  |  | Palettes filmées |  |  |  |
|  | Membrane bitumineuse plastomère rouleaux de 1ière couche |  |  |  |  | Palettes filmées |  |  |  |
|  | Rouleau de finition/ équerre renfort |  | M² | 300kg |  | Palettes filmées |  |  |  |
|  | Isolant plaque polyuréthane |  | M² |  |  | Palettes filmées |  |  |  |
|  | Relevés en pax-aluminium |  | M² |  |  | Palettes filmées |  |  |  |
|  | Bouteilles de gaz + chariot transport |  | Ens. |  |  | Palettes sanglées |  |  |  |
|  | Chariots roulants, animé par un moteur électrique (type DT300L, d’ALITRAK ou équivalent). |  | Ens. |  |  |  |  |  |  |
|  | Chariots roulants /palettes porte-bouteilles transports bouteilles propane+ recevoir extincteur tous feux. |  | Ens. |  |  |  |  |  |  |
|  | Gravillons à la pompe |  | M3 |  |  | Camion |  |  |  |
|  | Dalles sur plots et plots |  | M² |  |  | Palettes filmées |  |  |  |
|  | Couvertines sur acrotère |  | ML |  |  |  |  |  |  |
| Total étanchéité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lot | Désignation | Quantités pour 10 logts soit 1000m² | Unité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Conditionnement transportable | Nombre de colis | Poids des colis(kg) | Poids moyen (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charpente | Reprendre échafaudage en commun |  | Ens. |  |  |  |  |  |  |
| Charpente traditionnelles | Poinçon |  | U |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrait |  | U |  |  |  |  |  |  |
|  | Arbalétrier |  | U |  |  |  |  |  |  |
| Charpente traditionnelles | Panne faîtière |  | Ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Panne intermédiaire/ Panne sablières/ |  | Ml |  |  |  |  |  |  |
| Charpente traditionnelles | Échantignoles |  | Ml |  |  |  |  |  |  |
| Charpente traditionnelles | Lien de contreventement/ Panne intermédiaire/ chevrons / liteaux / voliges |  | Ml |  |  |  |  |  |  |
| Charpente traditionnelles | Chien assis, |  | U |  |  |  |  |  |  |
| Charpente fermettes | Stockage vertical |  | U |  |  |  |  |  |  |
| Charpente fermettes | Bois de contreventement |  | U |  |  |  |  |  |  |
| Charpente | Écran de sous toiture |  | M² |  |  | Palettes filmées |  |  |  |
| Charpente | Isolant |  | M² |  |  | Palettes filmées |  |  |  |
| Charpente | Habillages avancées de toit |  | M² |  |  |  |  |  |  |
| Charpente | Protection collective sur trémie |  | U |  |  |  |  |  |  |
| Charpente | Filets avec pose Velux |  | Ens. |  |  |  |  |  |  |
| Charpente | Filets pour lanterneau type Huck-Occitania ou équivalent |  | U |  |  |  |  |  |  |
| Charpente | Chariots roulants, animé par un moteur électrique (type DT300L, d’ALITRAK ou équivalent). |  | Ens. |  |  |  |  |  |  |
| Charpente | Habillages avancées de toit ou dépassées de toiture |  | M² |  |  | Palettes filmées |  |  |  |
| Charpente | Couvertines sur charpente |  | ML |  |  |  |  |  |  |
| Total charpente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lot | Désignation | Quantités pour 10 logts soit 1000m² | Unité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Conditionnement transportable | Nombre de colis | Poids des colis(kg) | Poids moyen (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Couverture Zinguerie | Reprendre échafaudage en commun |  | Ens. |  |  |  |  |  |  |
| Couverture | Tuiles de terre cuite ou béton |  | M² |  |  |  |  |  |  |
| Couverture | Tuiles chatières |  | U |  |  |  |  |  |  |
| Couverture | Tuiles à douilles |  | U |  |  |  |  |  |  |
| Couverture | Tuiles de rives |  | U |  |  |  |  |  |  |
| Couverture | Zinguerie (noues, gouttières, naissance…) |  | Ml |  |  |  |  |  |  |
| Couverture | Châssis de toiture type G.G.L de velux |  | U |  |  |  |  |  |  |
| Couverture | Châssis accès de toiture |  | U |  |  |  |  |  |  |
| Couverture | Châssis désenfumage |  | U |  |  |  |  |  |  |
| Couverture | Crochets de sécurité |  | U |  |  |  |  |  |  |
| Couverture | Panneaux photovoltaïque |  | U |  |  |  |  |  |  |
| Lot MECM | Recette à matériaux |  | U |  |  |  |  |  |  |
| Couverture | Chariot horizontal couvreur |  | U |  |  |  |  |  |  |
| Couverture | PEMP (nacelle élévatrice) |  | Loc. |  |  |  |  |  |  |
| Couverture | Nacelle couvreur MANITOU |  | Ens |  |  |  |  |  |  |
| Couverture | Monte matériaux tuiles COMABI 32 m./ 200 kg |  | Ens. |  |  |  |  |  |  |
| Couverture | Sèches en plaque nervurée de tôle d’acier |  | M² |  |  |  |  |  |  |
| Couverture | Bardeaux bituminés |  | M² |  |  | Palettes filmées |  |  |  |
| Couverture | Zinc |  | M² |  |  | Palettes filmées |  |  |  |
| Couverture | Filets |  | M² |  |  |  |  |  |  |
| Couverture | Filets pour lanterneau type Huck-Occitania ou équiv |  | Ens. |  |  |  |  |  |  |
| Couverture | Chariots roulants, animé par un moteur électrique (type DT300L, d’ALITRAK ou équivalent). |  | Ens. |  |  |  |  |  |  |
| Couverture | Descente eaux pluviales, dauphins |  | ML |  |  |  |  |  |  |
| Total couverture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lot | Désignation | Quantités pour 10 logts soit 1000m² | Unité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Conditionnement transportable | Nombre de colis | Poids des colis(kg) | Poids moyen (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Echafaudage fixe en commun | Echafaudage en commun Caisse à outils / Prolongateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echafaudage fixe | Marque de l’échafaudage fixe / type |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echafaudage fixe | Pieds d’échafaudage vis à vérins |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echafaudage fixe | Cales de pieds en bois ou plastique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echafaudage fixe | Éléments préfabriqués MDS (panier) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echafaudage fixe | Aménagements pour protection charpente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echafaudage fixe | Plateaux classe … longueur ……...ML |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echafaudage fixe | Plateaux classe ... longueur ……...ML |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echafaudage fixe | Plateaux classe ... longueur ……...ML |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echafaudage fixe | Plateaux classe ... longueur ……...ML |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echafaudage fixe | Garde-corps si pas MDS (+ plinthe) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echafaudage fixe | Barre de contreventement |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Engins |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echafaudage fixe | Échelle d’accès dans échafaudage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echafaudage fixe | Ancrages amarrages |  | M² |  |  | Palettes filmées |  |  |  |
| Echafaudage fixe | Tour escalier d’accès |  | M² |  |  | Palettes filmées |  |  |  |
| Echafaudage fixe | Recette à matériaux |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echafaudage fixe | Filets, bâches, bardages |  | M² |  |  |  |  |  |  |
|  | Treuils électriques |  | Ens. |  |  |  |  |  |  |
|  | Chariots roulants, animé par un moteur électrique (type DT300L, d’ALITRAK ou équivalent). |  | Ens. |  |  |  |  |  |  |
| Echafaudage fixe | Affichages |  | M² |  |  | Palettes filmées |  |  |  |
| Total échafaudage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lot | Désignation | Quantités pour 10 logts soit 1000m² | Unité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Conditionnement | Nombre de colis | Poids des colis(kg) | Nombre de camions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menuiseries extérieures | Caisse à outils Prolongateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vitrages | Chevalets métalliques |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (PF) Porte-Fenêtre | Chevalets bois en T renversé |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (F) Fenêtres | Pré cadre recevant isolation |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Joints compribandes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Menuiseries RDC ALU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Menuiseries (PF) séjour PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Menuiseries (PF) séjour PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Menuiseries (PF) séjour PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Menuiseries (PF) séjour Bois |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vitrages séjour (PF) PVC ou bois |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Menuiserie(F)PVC autres que séjour |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Menuiserie(F)PVC autres que séjour |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Menuiserie(F)PVC autres que séjour |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Menuiserie(F)PVC autres que séjour |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Menuiserie(F)PVC autres que séjour |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Volets roulants si hors menuiserie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Volets roulants si hors menuiserie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Volets roulants si hors menuiserie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bouches E.A.F 38 db/manivelles V.R |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Glass lift de pose |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brise soleil métallique horizontaux (prémur ou pas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Porte de hall Rez de Chaussée |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chariots déplacement H à l’étage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Menuis. Ext |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lot | Désignation | Quantités pour 10 logts soit 1000m² | Unité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Conditionnement | Nombre de colis | Poids des colis(kg) | Nombre de Camions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLOMBERIE V.M.C E.P, EU, EV | Réseaux verticaux colonnes montantes avant cloisons | Au prorata de la superficie totale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIRL Audinnov, Duarib ou …équivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VMC Ø avec té | Au prorata de la superficie totale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EP, EU, EV | Au prorata de la superficie totale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Réseau EF | Au prorata de la superficie totale |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Réseau sous-sol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total colonnes montantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lot | Désignation | Quantités pour 10 logts soit 1000m² | Unité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Conditionnement | Nombre de colis | Poids des colis(kg) | Nombre de Camions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELECTRICITE INCORPORATIONS | Caisse à outils Prolongateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIRL Audinnov, Duarib ou …équivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tourets câbles |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pieuvres planchers |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Incorporations murs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Armoires électriques provisoires |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Câblage installation chantier |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total incorporations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot | Désignation | Quantités pour 10 logts soit 1000m² | Unité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Conditionnement | Nombre de colis | Poids des colis(kg) | Nombre de Camions |
| PLÂTRERIE | Caisse à outils Prolongateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIRL Audinnov, Duarib ou …équivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Doublage (xxx m²) |  | M² |  |  |  |  |  |  |
|  | Plaques de doublage |  | M² | 14 |  |  |  |  |  |
|  | Colle pour pose doublage |  | M² | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  | Cloisons séparatives |  | M² |  |  |  |  |  |  |
|  | Piles de 50 plaques de placo |  | M² | 10,2 |  |  |  |  |  |
|  | Demistil ou équivalent |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |
|  | Fermacell ou équivalent |  |  | 11,5 |  |  |  |  |  |
|  | Rails et montants |  | M | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | Cloisons distribution (xxx m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rouleau de bande et bde armée |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Colle joint doublage cloisons |  | M² | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  | Rouleaux de laine |  | Ml | 15, kg |  |  |  |  |  |
|  | Carreaux de plâtre (palettes) 5cm |  | U | 910,00 kg |  |  |  |  |  |
|  | Colle joint carreaux plâtre |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mini chariot transporteur de plaques-roll plac ou équivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cale-plaque BLOCPLAC II - et lève plaque ou équivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Levier à plaque avec étrier en acier foot lac - ou équivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poignée en acier pour transport de plaque transplac ou équivalent |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total PLÂTRERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lot | Désignation | Quantités pour 10 logts soit 1000m² | Unité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Conditionnement transportable | Nombre de colis | Poids des colis(kg) | Poids moyen (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carrelage faïence | Caisse à outils Prolongateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Isolant acoustique sous carrelage |  | M² |  |  |  |  |  |  |
|  | Ragréage auto nivelant (3 mm) avant carrelage |  | M² | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Carrelage 30x30 logements |  | M² | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Carrelage |  | M² |  |  |  |  |  |  |
|  | Colle à carrelage |  | M² | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Joints à carrelage |  | M² | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Faïence |  | M² | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Colle à faïence |  | M² | 3,5 |  |  |  |  |  |
|  | Joints à faïence |  | M² | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | Plinthes |  | Ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Carrelage parties communes |  | M² |  |  |  |  |  |  |
|  | Machines à jointoyer, éponges électriques… |  | U |  |  |  |  |  |  |
|  | Produits techniques résine |  | M² |  |  |  |  |  |  |
|  | Chariots ergonomiques mobiles (agenouillé ou assis) |  | U |  |  |  |  |  |  |
| Total Carrelage Faïence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lot | Désignation | Quantités pour 10 logts soit 1000m² | Unité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Conditionnement transportable | Nombre de colis | Poids des colis(kg) | Poids moyen (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menuiseries intérieures | Caisse à outils Prolongateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trappes de visite |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plinthes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Portes palières |  | U |  | 80/à 100 |  |  |  |  |
|  | Huisseries pour portes palières |  | U |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Portes intérieures |  | U |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Huisseries pour portes intérieures |  | U |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Portes de placards |  | U |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Bati porte de placards |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poignées, paumelles |  | U |  | 0,5 |  |  |  |  |
|  | Plinthes |  | Ml |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  | Coffres et volets persiennes PVC |  | M2 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Façades de gaines technique |  | U |  |  |  |  |  |  |
|  | Porte CF parties communes |  | U |  | 80/à 100 |  |  |  |  |
|  | Portes circulations sous-sols |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Huisseries pour portes intérieures |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Menuiseries Intérieures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lot | Désignation | Quantités pour 10 logts soit 1000m² | Unité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Conditionnement transportable | Nombre de colis | Poids des colis(kg) | Poids moyen (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peinture | Caisse à outils Prolongateurs |  | U |  |  |  |  |  |  |
|  | Ponçage boiserie |  | M2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Enduit boiserie |  | M2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Peinture boiserie / plinthe |  | M2 |  |  |  |  |  |  |
| Logements | Enduit plafond GS ou équiv. |  | M2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Machine à enduire + PC adéquat |  | U | Kg |  |  |  |  |  |
|  | Enduit murs béton |  | M2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Enduit plâtre |  | M2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Peinture plafond |  | M2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Peinture boiserie |  | M2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Peinture murs |  | M2 |  |  |  |  |  |  |
| Partie communes | Enduits plafonds |  | U |  |  |  |  |  |  |
|  | Peinture plafond |  | U |  |  |  |  |  |  |
|  | Peinture boiserie |  | M2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Peinture murs |  | M2 |  |  |  |  |  |  |
| Sous-sol | Portes circulations sous-sols |  | M2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Huisseries pour portes intérieures |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Place parking boxs |  |  | M2 |  |  |  |  |  |  |
| Hall |  |  | M2 |  |  |  |  |  |  |
| Murs |  |  | M2 |  |  |  |  |  |  |
| Escalier Murs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escalier Sols |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Peinture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lot | Désignation | Quantités pour 10 logts soit 1000m² | Unité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Conditionnement transportable | Nombre de colis | Poids des colis(kg) | Poids moyen (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Électricité | Caisse à outils Prolongateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tableaux |  | U |  |  |  |  |  |  |
|  | Câblage filerie |  | Kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Colonnes montantes |  | U |  |  |  |  |  |  |
|  | Tourets câbles |  | Kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Courants faibles |  | U |  |  |  |  |  |  |
|  | Petit appareillage électrique (prises, interrupteurs...) |  | U |  |  |  |  |  |  |
|  | Luminaires hall |  | U |  |  |  |  |  |  |
|  | Luminaires escalier |  | U |  |  |  |  |  |  |
|  | Luminaires s/sol |  | U |  |  |  |  |  |  |
|  | Chemins câbles / supports |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Repliement | Armoires électriques provisoires |  | U |  |  |  |  |  |  |
| Repliement | Câblage installation chantier |  | Ml |  |  |  |  |  |  |
| Total ÉLECTRICIEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lot | Désignation | Quantités pour 10 logts soit 1000m² | Unité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Conditionnement | Nombre de colis | Poids des colis(kg) | Nombre de camions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLOMBERIE VMC | Caisse à outils Prolongateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avant Cloisons et Carrelage /Enduit Peinture | Réseaux horizontaux préfabriqués |  | Unité |  |  |  |  |  |  |
|  | Baignoires |  | Unité |  |  |  |  |  |  |
|  | Douches |  | Unité |  |  |  |  |  |  |
| PARTIE COMMUNES | VMC (au prorata de superficie totale) | 1 | U | 120 | 120 | Palette 105 x 150 | 1 | 120 | 1 |
|  | Gaines techniques : –Conduits métalliques verticaux –Gaines en matériaux coupe-feu –Chutes d'eaux usées en PVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Raccordements réseaux EV sous-sol à l’égout aux EP/EU |  | Ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Colonne EF (Eau Froide) |  | Ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Réseau horizontaux s/sol |  | Ml |  |  |  |  |  |  |
|  | Pompe de relevage |  | Unité |  |  |  |  |  |  |
|  | Extracteur parking |  | Unité |  |  |  |  |  |  |
| « Vaisselles » Logts | Lavabos sur colonne |  | Unité | 19 |  |  |  |  |  |
|  | Meubles évier |  | Unité | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Cuvettes WC + réservoirs |  | Unité | 36 |  |  |  |  |  |
|  | Réservoir WC |  | Unité | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Robinetterie et accessoires S.d.B, S.d.E et Cuisine |  | Par logement | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Ballons Eau Chaude |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Radiateurs |  | Unité | 20 à … |  |  |  |  |  |
|  | Chaudières |  | Unité | 68 |  |  |  |  |  |
|  | Abattants WC |  | Paquet |  |  |  |  |  |  |
| Total V.M.C PLOMBERIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lot | Désignation | Quantités pour 10 logts soit 1000m² | Unité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Conditionnement transportable | Nombre de colis | Poids des colis(kg) | Poids moyen (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLS SOUPLES | Caisse à outils Prolongateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3 mm) avant sols souples | Ragréage autonivellant |  | M2 | 4 |  | Sac | Sac ragréage |  |  |
|  | Colle sols souples |  | M2 | 1 |  | Sac | Colle |  |  |
|  | Sols souples prédécoupé en atelier |  | M2 | 8 |  | Lés ou rouleaux | Sols souples |  |  |
|  | PARTIE COMMUNES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3 mm) avant sols souples | Ragréage autonivellant |  | M2 | 4 |  | Sac | Sac ragréage |  |  |
|  | Colle sols souples |  | M2 | 1 |  | Sac | Colle |  |  |
|  | Sols souples prédécoupé |  | M2 | 8 |  | Lés ou rouleaux | Sols souples |  |  |
|  | Barres de seuils |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total sols souples |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lot | Désignation | Quantités pour 10 logts soit 1000m² | Unité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Conditionnement transportable | Nombre de colis | Poids des colis(kg) | Poids moyen (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARQUETS | Caisse à outils Prolongateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ragréage autonivellant |  | M2 | 4 |  | Sac | Sac ragréage |  |  |
|  | Colle parquet |  | M2 | 1 |  | Sac | Colle parquet |  |  |
|  | Parquet |  | M2 | 8 |  | Paquet | Parquet |  |  |
| Total PARQUETS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lot | Désignation | Quantités pour 10 logts soit 1000m² | Unité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Conditionnement transportable | Nombre de colis | Poids des colis(kg) | Poids moyen (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERRURIER | Caisse à outils Prolongateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garde-corps GC | GC/ et Mains Courantes |  | Ml | 50 |  | Unité de 1m |  | 50 | GC/ MC |
|  | Séparatifs vitrés |  | U | 100 |  | Unité |  | 100 | Vitras |
|  | PARTIE COMMUNES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Porte CF locaux techniques |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Main courante escaliers |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grilles ventilation V.H V.B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Serrurerie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lot | Désignation | Quantités pour 10 logts soit 1000m² | Unité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Conditionnement transportable | Nombre de colis | Poids des colis(kg) | Poids moyen (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FAÇADES ISOLATION EXTÉRIEURES | Caisse à outils Prolongateurs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ossature bois |  | M2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Isolant collé ou fixé |  | M2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Enduit sur isolant |  | M2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Plaque préfabriquées |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Liste peinture |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Habillage bois |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Habillage métallique |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Habillage composite |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Habillage ………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total ISOLATION EXTÉRIEURE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lot | Désignation | Quantités pour 10 logts soit 1000m² |  | Unité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Conditionnement transportable | Nombre de colis | Poids des colis(kg) | Poids moyen (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matériel et consommables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eau de gâchage pour produits de ragréage en l’absence de réseau provisoire | 4 à 5 litres d’eau pour 25 kg de produit soit 20 % environ Approvisionnement manuel par seaux de 10 litres | 7 800 |  | Kg | 0,2 | 1 560 | Seau | 156 | 10 |  |
| Outillage second œuvre | Approvisionnement journalier : 50 j x 10 équipes x 2 hommes x 1 trajet = 1 000 trajets allers Caisse à outil : 8 kg Outils électroportatifs et accessoires : 4 kg Escabeaux, niveaux, règles, chalumeaux, rallonges électriques, etc. : 3 à 5 kg Soit 8 kg en moyenne par trajet aller | 1 000 |  | Kg | 8 | 8 000 | Ensemble | 1 000 | 8 |  |
| Consommables second œuvre | Approvisionnement journalier (cartouches, flexibles, gaines, baguettes, visserie, gants…) | 1 000 |  | Kg | 3 | 3 000 | Ensemble | 1 000 | 3 |  |
| Total Matériel et consommables |  |  |  |  |  | 12 560 |  | 2 156 |  | 6 |
| Repli et évacuation (15 % du total – voir note n° 13 ED 6186) | Outillage, surplus et déchets de chantier redescendant, sur la base de colis identiques à ceux de l’approvisionnement journalier |  |  |  |  |  | Ensemble | 1 039 | 10 |  |
| Total Repli et Évacuation |  |  |  |  |  |  |  | 1 039 |  | 10 |
| TOTAL CONSOMMABLE |  |  |  |  |  |  |  | 6 217 |  | 13 |

| Répartition par type de colis | Désignation | Quantités pour 10 logements Soit 1000 m2 | Unité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Condition-nement transport-able | Nombre de colis | Poids unitaire des colis (kg) | Répartition du poids (% Du poids total) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids colis ≤ 15 kg | Laine de verre | 80 | M3 | 15 | 1200 | Rouleau | 86 | 14 |  |
|  | Huisseries pour portes palières | 10 | U | 15 | 150 | Unité/ Racks | 10 | 15 |  |
|  | Portes intérieures | 66 | U | 12 | 792 | Unité/ Racks | 66 | 12 |  |
|  | Huisseries pour portes intérieures | 66 | U | 10 |  | Unité/ Racks | 66 | 10 |  |
|  | Portes de placard | 60 | U | 12 | 720 | Unité/ Racks | 60 | 12 |  |
|  | Poignées, verrous, paumelles | 70 | Par porte | 0,5 | 38 | Paquet | 8 | 5 |  |
|  | Plinthes | 450 | Ml | 0,8 | 360 | Paquet | 72 | 5 |  |
|  | Coffres et volets persiennes PVC | 25 | M² | 10 | 250 | Rouleau | 25 | 10 |  |
|  | Réservoir WC | 15 | U | 4 | 60 | Unité | 15 | 4 |  |
|  | Robinetterie et accessoires SdB, SdE et cuisine | 10 | Par logement | 5 | 50 | Paquet | 5 | 10 |  |
|  | Tableaux | 10 | U | 7 | 70 | Unité | 10 | 7 |  |
|  | Petit appareillage électrique (PC interrupteur) | 66 | Par pièce | 1 | 66 | Ensemble | 66 | 1 |  |
|  | Carrelage 30×30 (appartements et parties communes | 200 | M² | 20 | 4000 | Paquet | 400 | 10 |  |
|  | Faïence | 150 | M² | 15 | 2250 | Paquet | 225 | 10 |  |
|  | Parquet | 200 | M² | 8 | 1600 | Paquet | 107 | 15 |  |
|  | Colle parquet | 200 | M² | 1 | 200 | Sac | 20 | 10 |  |
|  | Matériels divers GO | 1 | Ens. | 3000 | 3000 | Ens. | 200 | 15 |  |
|  | 4 à 5 litres d’eau pour 25 kg Matériels divers GO soit 20% environ. Approvisionnement manuel par seaux de 10 litres | 7800 | Ens. | 0,2 | 1560 | Seau x | 156 | 10 |  |

| Répartition par type de colis | Désignation | Quantités pour 10 logements Soit 1000 m2 | Unité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Condition-nement transport-able | Nombre de colis | Poids unitaire des colis (kg) | Répartition du poids (% du poids total) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids colis ≤ 15 kg | Approvisionnement journalier : 50 j x 10 équipes x 2 hommes x 1 trajet = 1000 trajets allers Caisse à outil : 8kg – Outils électroportatifs et accessoires : 4kg Escabeaux, niveaux, règles, chalumeaux, rallonges électriques, etc. : 3 à 5 kg / Soit 8 kg en moyenne par trajet aller. | 1000 | Kg | 8 | 8000 | Ens. | 1000 | 8 |  |
|  | Approvisionnement journalier (cartouches, flexibles, gaines, baguettes, visserie, gants | 1000 | Kg | 3 | 3000 | Ens. | 1000 | 3 |  |
|  | Outillage, surplus et déchets de chantier redescendant, sur la base de colis identiques à ceux de l'approvisionnement journalier. |  |  |  | 10390 | Ens. | 1000 | 10 |  |
| Total colis poids ≤ 15 kg |  |  |  |  | 38416 |  | 4635 | Poids moyen : 8 |  |
| 15kg<poids colis≤ 25 kg | Carreaux de plâtre (5cm) | 220 | M² | 50 | 11000 | Unité | 647 | 17 |  |
|  | Colle pour pose doublage | 530 | M² | 2,5 | 1325 | Sac | 53 | 25 |  |
|  | Colle pour joint doublage et cloisons | 1280 | M² | 0,4 | 512 | Sac | 20 | 25 |  |
|  | Lavabos sur colonne | 10 | U | 19 | 190 | Unité | 10 | 19 |  |
|  | Radiateurs | 66 | U | 20 | 1320 | Unité | 66 | 20 |  |
|  | Câblage, | 50 | U | 20 | 1000 | Unité | 50 | 20 |  |
|  | Colle pour carrelage | 200 | M² | 7 | 1400 | Sac | 56 | 25 |  |
|  | Joints pour carrelage | 200 | M² | 1 | 00 | Sac | 8 | 25 |  |
|  | Ragréage autonivellant (3mm) avant carrelage | 200 | M² | 4 | 800 | Sac | 32 | 25 |  |
|  | Colle sol souple /moquette | 300 | M² | 2 | 600 | Sac | 24 | 25 |  |
|  | Ragréage autonivellant (3mm) avant sol souple /moquette | 300 | M² | 4 | 1200 | Sac | 48 | 25 |  |
|  | Colle faïence | 150 | M² | 3,5 | 525 | Sac | 21 | 25 |  |

| Répartition par type de colis | Désignation | Quantités pour 10 logements Soit 1000 m2 | Unité | Poids unitaire (kg) | Poids total (kg) | Condition-nement transport-able | Nombre de colis | Poids unitaire des colis (kg) | Répartition du poids (% du poids total) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15kg<poids colis≤ 25 kg | Joints pour faïence | 150 | M² | 0,5 | 75 | Sac | 3 | 25 |  |
|  | Ragréage autonivellant (3mm) avant parquet | 200 | M² | 4 | 800 | Sac | 32 | 25 |  |
|  | Peinture 2 couches | 3056 | M² | 0,3 | 917 | Pot | 46 | 20 |  |
|  | Ragréage murs, plafonds, escaliers, seuils | 1 | Ens. | 5000 | 5000 | Sac | 200 | 25 |  |
| Total colis 15kg<poids colis≤ 25 kg |  |  | . |  | 288640 |  | 1316 | Poids moyen 20 | 34 |
| 25kg<poids colis≤ 55 kg | Garde-corps et mains courantes | 200 | Ml. | 50 | 10000 | Unité de 1 m | 200 | 50 |  |
|  | Baignoires | 5 | U | 30 | 150 | Unité | 5 | 30 |  |
|  | Douches | 5 | U | 41 | 205 | Unité | 5 | 41 |  |
|  | Meubles évier | 10 | U | 40 | 400 | Unité | 10 | 40 |  |
|  | Cuvettes WC + Réservoir | 15 | U | 36 | 540 | Unité | 15 | 36 |  |
| Total colis 25kg<poids colis≤ 55 kg |  |  |  |  | 11295 |  | 235 | Poids moyen 48 | 14 |
| Poids colis >55 kg | Séparatifs vitrés | 5 | U | 100 | 500 | Unité | 5 | 100 |  |
|  | Porte palières | 10 | U | 85 | 850 | Unité | 10 | 85 |  |
|  | Chaudières | 10 | U | 68 | 680 | Unité | 10 | 68 |  |
|  | PVC sol souple / moquette | 300 | M² | 3,5 | 1050 | Rouleau | 6 | 175 |  |
| Total colis >55 kg |  |  |  |  | 3080 |  | 31 |  | 4 |
| TOTAL |  |  |  |  | 796655 |  | 6217 | Poids moyen : 13 | 100 |

ORGANISATION DES MANUTENTIONS

A  COMPLÉTER PAR CHAQUE ENTREPRISE ET REMETTRE AU MOE/OPC/ CSPS  VIA ANNEXE PPSPS

| MANUTENTIONS ET APPROVISIONNEMENTS DES MATÉRIAUX |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHANTIER | ENTREPRISE et Sous – traitant |  |  | LOT |  |  |
| Désignation |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’unité |  |  |  |  |  |  |
| Poids unitaire |  |  |  |  |  |  |
| Dimensions |  |  |  |  |  |  |
| Poids Total |  |  |  |  |  |  |
| Conditionnement (notamment : palettes filmées) |  |  |  |  |  |  |
| Moyens de livraisons |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de livraisons |  |  |  |  |  |  |
| Moyens de déchargement |  |  |  |  |  |  |
| Moyens de manutention vertical |  |  |  |  |  |  |
| Moyens de manutention horizontal |  |  |  |  |  |  |
| Destination stockage provisoire |  |  |  |  |  |  |
| Destination vers points d’utilisation |  |  |  |  |  |  |
| Observations : |  |  |  |  |  |  |